|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Июль* | | | | | | |
| **Пн** | **Вт** | **Ср** | **Чт** | **Пт** | **Сб** | **Вс** |
| **1)**  Создание  прототипа | **2)**  Создание  прототипа | **3)**  Создание  прототипа | **4)**  Создание  прототипа | **5)**  Создание  прототипа | **6)**  Создание  прототипа | **7)**  Создание  прототипа |
| **8)**  Создание  прототипа | **9)**  Создание  прототипа | **10)**  Создание  прототипа | **11)**  Проекти-  рование  РМ-120 | **12)**  Создание  Моделей,  Печать  Деталей | **13)**  Создание  РМ-120 | **14)**  Создание  Модели РМ-150 |
| **15)**  Написание  ПО | **16)**  Написание  ПО  Создание  Моделей | **17)**  Проекти-  Рование  РМ-220 и  РМ-110,  Написание  ПО | **18)**  Проекти-  Рование  РМ-220 и  РМ-110,  Написание  ПО | **19)**  Проекти-  Рование  РМ-220 и  РМ-110,  Написание ПО | **20)**  Создание модели и печать РМ-211  Написание ПО | **21)**  Создание  Модели и печать РМ-  213  Написание ПО |
| **22)**  Создание Модели и  Печать РМ-  214,  Написание ПО | **23)**  Сборка тестовой версии РМ-  210,  Написание ПО | **24)**  Сборка тестовой версии РМ-210 | **25)**  Сборка тестовой версии РМ-110 | **26)**  Сборка  Тестовой версии РМ-110 | **27)**  Проекти-рование  РМ-250,  Написание ПО | **28)**  Проекти-рование  РМ-261,  РМ-262,  РМ-263. |
| **29)**  Написание ПО | **30)**  Написание ПО,  Проведение тестов | **31)**  Написание ПО,  Проведение тестов |  |  |  |  |
| *Август* | | | | | | |
| **Пн** | **Вт** | **Ср** | **Чт** | **Пт** | **Сб** | **Вс** |
|  |  |  | **1)**  Сборка РМ-210 | **2)**  Сборка РМ-210 | **3)**  Сборка РМ-210 | **4)**  Сборка РМ-210 |
| **5)**  Сборка  РМ-110 | **6)**  Сборка  РМ-110 | **7)**  Сборка  РМ-110 | **8)**  Написание ПО | **9)**  Написание ПО | **10)**  Написание ПО | **11)**  **Проекти-рование**  **РМ-220** |
| **12)**  Проекти-рование  РМ-220 | **13)**  Проекти-рование  РМ-220 | **14)**  Создание моделей  РМ-220 | **15)**  Создание моделей  РМ-220 | **16)**  Создание моделей  РМ-220 | **17)**  Написание ПО,  Проведение тестов | **18)**  Написание ПО,  Проведение тестов |
| **19)**  Печать моделей | **20)**  Печать моделей | **21)**  Проведение тестов | **22)**  Проектирование  РМ-500 | **23)**  Проектирование  РМ-500 | **24)**  Создание моделей | **25)**  Написание ПО |
| **26)** | **27)** | **28)** | **29)** | **30)** | **31)** |  |